План  мероприятий по проведению санитарно – экологического месячника

| Наименование мероприятия (вид работ) | Наименование объекта, в т.ч. несанкционированные свалки, родники, улицы, парки, скверы города и т.д. | Сроки проведения работ | Предприятия и организации, задействованные в производстве работ | Ответственный исполнитель от администрации района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | ул. 1-я, 2–я Привосточная – 20 куб.м.; Начало ул. Путепроводная – 50 куб.м.; ул. 7–я линия Мясокомбината, в районе фабрики «Обувь» – 10 куб.м.; Между ул. Бажова и 2 –я Бажова – 10 куб.м.; Мясокомбинатский поселок, около ОЖДХ – 5 куб.м.; ул. 4-я линия 40 лет Октября, д. № 10-13 – 20 куб.м.; 8. ул. Поворотно-Нагорная – 15 куб.м.; ул. Якимовская, около д. .№ 25 – 15 куб.м.; ул. Якимовская, около д. № 80 – 10 куб.м.; ул. Нижняя – 10 куб.м.; ул. 2-я линия пос. Мясокомбинатский – 35 куб.м.; ул. Вачалкассинская – 20 куб.м.; набережная р. Волга – 25 куб.м.; ул. Семашко – 15 куб. м.; ул. Менделеева – 15 куб.м.; ул. Энергетиков – 5 куб.м.; ул. Крупская, д. 11 – 5 куб.м. | Март - Апрель | ОАО «АТП – 1», ОАО «Дорэкс». | Отдел ЖКХ и благоустройства |
| Весенняя посадка кустарников - шт. | ул. Никитина – 300 шт. ул. Пролетарская, 22,24,26,28; ул. Кадыкова, 16,18,18/1 – 900 шт. ул. 50 лет Октября, 11,23; ул. П. Лумумбы,10 - 400 шт. пр. Тракторостроителей, 39,30 - 10 деревьев. ул. Пролетарская, 27; пр. Тракторостроителей, 24,30/1 – 300 шт. ул. Текстильщиков, 12; ул. И. Франко,12 – 200 шт. ул. Гастелло, 1/72 – 25 деревьев. пр. Тракторостроителей, 60 – 30 деревьев. пр. Тракторостроителей, 52 – 20 деревьев. ул. Л. Комсомола, 88/87 – 25 деревьев. | Март - Апрель | ОАО «Южный» ОАО УК «Эткер» ООО «Новоюжный» ООО «Тирпей» ООО УК «Текстильщик» ООО «ПИК - 1» | Отдел ЖКХ и благоустройства |
| Весенняя посадка кустарников – шт. | ул. Низами; пл. Скворцова-100 шт. | Апрель-май | ТОС «Альгешево, Южный»: | Л.С. Борисова |
|  | ул. 50 лет Октября, 23; ул. Николаева, 26, 30, 30/1, 32 – 110 шт. | Апрель-май | ТОС «Агрегатный» | В.В. Прохоров |
|  | ул. Пролетарская – 300 шт. | Апрель-май | ТОС «Тракторостроительный» | А.Г. Ельмакова |
|  | ул. Шумилова, 21 – 100 шт. | Апрель-май | ТОС «Шумиловский» | В.П. Васильев |
|  | ул. Тракторостроителей, 34/1 – 250 шт. | Апрель-май | ТОС «Надежда» | З.В. Покровская |
|  | ул. 50 лет Октября, 4, 6, 8, 10 – 40 шт. | Апрель-май | ТОС «Современник» | Л.А. Григорьева |
|  | ул. Калинина, 100 – 100 шт. (СОШ № 23) | Апрель-май | ТОС «Калинка» | Л.В. Михайлова |
|  | ул. Л. Комсомола, 44; ул. Кадыкова, 13; ул. Шумилова, 28, 30 – 200 шт. | Апрель-май | ТОС «Звездный» | Т.А.Тихонова |
|  | Ул. Гагарина - 250 шт. | Апрель-май | ТОС «Лидер» | С.Н. Середа |
| Подготовка почвы для посадки цветов | Подготовка клумб: ул. Р. Зорге, 6,7; Ашмарина, 42/1; Никитина,7,911; Крупской,3; Р. Люксембург,6; пл. Скворцова,4,5; Ашмарина,19. | Весь период | ОАО «Южный» | Отдел ЖКХ и благоустройства |
| Побелка деревьев | По центральным улицам | Март - Апрель | ООО «Новоюжный» ООО УК «Текстильщик» ОАО УК «Эткер» ОАО УК «Южный» ООО «Новоюжный» ООО «ПИК - 1» ОООО «Тирпей» | Отдел ЖКХ и благоустройства |
| Вырубка деревьев | По ордерам – разрешениям на внутриквартальных территориях (затеняющие дворовую территорию). | Март - Апрель | ООО «Тирпей» ООО «Новоюжный» ООО УК «Текстильщик» ОАО УК «Эткер» ОАО УК «Южный» ООО «Новоюжный» ООО «ПИК - 1» | Отдел ЖКХ и благоустройства |
| Уборка и вывоз мусора с прилегающих и закрепленных территорий (согласно перечню закрепленных территорий за предприятиями, учреждениями и организациями на санитарную уборку и содержание по Калининскому району г. Чебоксары) | Закрепленные и прилегающие к предприятиям, организациям, учреждениям территории | Март - Апрель | Предприятия независимо от форм собственности, организации, учреждения здравоохранения, культуры, дошкольные и общеобразовательные учреждения. | Руководители предприятий, организаций, учреждений, отдел ЖКХ и благоустройства |
| Очистка охранных зон нецентрализованных водоисточников и территорий лесных массивов, парков, скверов | 1. Молодежная акция «Трудовой прорыв» (МУК МК «Победа») 2. Молодежная акция «Добрые дела – родному городу» (лесной массив да ДК Тракторостроителей) 3. Молодежная акция «Чистый берег» (набережная р. Волга) 4. Молодежная акция «За чистые Чебоксары» (лесной массив п. Южный) 5. Молодежная акция «Чистые улицы» -Территория от поста ГИБДД до очистных сооружений - Территория вдоль ж/д полотна от клуба пос. Восточный - Марпосадское шоссе 6. ул. Калинина, Старое Калинина - ул. Гагарина от ул. 50 лет Октября - ул. П. Лумумбы 7. Эгерский бульвар - пр. Тракторостроителей 8. ул. Гастелло, Баумана, Кадыкова Декабристов 9. ул. Декабристов 10. Монтажный проезд (1 корпус) - пр. Мира (2 корпус) - пер. Валькевича (2 корпус) 11. детская площадка по ул. Пролетарская - ул. Л. Комсомола - пр. Тракторостроителей 12. ул. Волкова - ул. Никитина 13. ул. Никитина - лесопосадка вдоль Канашского шоссе 14. Очистка родника на территории МУК МК «Победа» 15. Очистка родника по ул. Привосточная 16. Очистка родника по ул. 7 – ая линия п. Мясокомбинатский 17. Очистка родника по ул. Гастелло | Март - Апрель | ГОУ ВПО «МГОУ», ГОУ СПО «ЧМТТ» ФГОУ ВПО «МАДИ», ЧГПУ, РГОУ СПО «ЧМТ» ГОУ СПО «ЧМТТ», РГОУ СПО «ЧМТ» РГОУ НПО «ПУ № 4», «ПУ №12» ФГОУ ВПО «МАДИ» ГОУ ВПО «МГОУ» ЧГПУ ГОУ ВПО «РГСУ» ГОУ СПО «ЧМТТ» РГОУ СПО «ЧМТ» ФГОУ СПО «Петровский колледж» РГОУ НПО «ПУ № 4» РГОУ НПО «ПУ № 12» ТОС «Текстильщик» ТОС «Восточный» ТОС «Агрегатный» ТОС «Таирский» | Якимов В.В. – глава администрации п. Альгешево, Южный – начальник отдела управления поселками; Журавлев А.В. – начальник отдела ЖКХ и благоустройства; отдела ЖКХ и благоустройства, Казаков В.М. – начальник ОУО администрации г. Чебоксары по Калининскому району Иванова Е.А. – начальник отдела организационной работы с населением по месту жительства; Кушникова Л.В. заведующий сектором по культуре, физической культуре, спорту и делам молодежи Бочарова А.С. –главный специалист сектора по культуре, физической культуре, спорту и делам молодежи Председатель ТОС – Г.М. Кузнецов Председатель ТОС – Л.М. Долгова Председатель ТОС – В.В. Прохоров Председатель ТОС – Н.А. Алексеев |
| Уборка и вывоз мусора с прилегающих и закрепленных территорий (согласно перечню закрепленных территорий за предприятиями, учреждениями и организациями на санитарную уборку и содержание по Калининскому району г. Чебоксары) | Закрепленные и прилегающие за предприятиями, организациями, учреждениями территории | Март - Апрель | Предприятия независимо от форм собственности, организации, учреждения здравоохранения, культуры, дошкольные и общеобразовательные учреждения. | Руководители предприятий, организаций, учреждений, отдел ЖКХ и благоустройства |